询价公告

根据江苏航运职业技术学院采购管理办法的有关规定，江苏航运职业技术学院_学生宿舍维修等项目设计服务_项目采用询价方式采购，欢迎各潜在供应商响应。

一、采购项目名称及采购预算：

采购项目名称：学生宿舍维修等项目设计服务

项目编号：HYXJ2024024

采购预算：4.5万元。

二、供应商资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、投标人资质要求: 投标人具有工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质。

3、项目负责人资质要求：项目负责人需具有国家一级注册建筑师注册证书（须在注册有效期内且注册单位为投标单位）。

三、递交响应文件截止时间及地点

递交响应文件截止时间：2024年04月26日09时30分

递交响应文件地点：江苏航运职业技术学院西大门北侧创业园一楼评标室。

邮寄响应文件地点：江苏航运职业技术学院资产管理中心217室。

四、联系方式

采购单位名称：江苏航运职业技术学院

地址：南通开发区通盛大道185号

联系人：

资产管理中心：黄老师；电话：0513-85960860

需求部门：宋老师；电话：0513-85960803

2024年4月22日

项目需求

一、项目概况

1.工程名称：江苏航运学院学生宿舍维修等项目。

2.工程地点：学生宿舍区。

3.工程投资额：约200万元。

二、设计服务内容：江苏航运学院学生宿舍维修项目方案图及施工图纸的编制工作。

1.提交方案图，经采购人审核并由投标人按照采购人的意见调整修改，方案图确定后进行下一步的施工图设计（如有需要，提供效果图）；

2.施工图图纸经采购人初步审核，对于图纸中出现的问题由投标人负责调整修改；

3.最终版图纸出蓝图一式6份，建议以 A2尺寸为主(确保图纸完整，文字和尺寸标注比例正确，内容明确)；

4.图纸应严格遵守国家和地方现行相关规范及标准文件，如有需要设计方配合办理消防审批和审图中心审批等手续。

三、设计周期要求，本工程计划设计周期20日历天及后续服务,具体以采购人要求为准。其中方案阶段为10日历天，施工图为10日历天。

三、付款方式

1．根据经采购人确认的本项目招标控制价作为计算设计服务费的基准价。

2．项目竣工验收合格、项目结算审计后，甲方向乙方一次性付清（效果图费用按实支付）。

供应商须知

一.适用范围：本次采购项目。

二.联合体：不接受联合体询价。

三.履约保证金：不收取履约保证金。

四.询价费用：不收取成交服务费，但供应商须承担参加询价有关的其他费用。

五.响应文件组成：为了方便评标，响应文件中的各项内容必须按照下列规定格式要求制作。

（一）资质部分：

1、法人身份证复印件；

2、三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本）；

3、企业资质证书及项目负责人证书。

（二）报价部分

1、询价报价表。

六.询价报价

（一）本项目招标控制价：设计费费率2%（暂以200万元作为计算基数）；效果图1000元/张。

（二）询价报价包括为完成本项目所需的人力、利润、税金及其他不可预测等所有费用。

七．响应文件装订

（一）响应文件按着“响应文件组成”的顺序统一编目、编码，装订成一式三份（A4纸），响应文件所有页面必须加盖供应商公章。

（二）供应商愿意提供与本次询价有关的其他资料，可视各自的情况自行编制，规格幅面应与其他询价资料一致，附于响应文件之后，与其他询价资料页码统一编目、编码装订。

八．响应文件递交

供应商应当在询价文件要求的截止时间前，将响应文件密封、盖章送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，询价小组拒收。

九．评标办法

低价中标法，以总价报价最低确定中标候选人。

附  件1:

询价报价表

| 序号 | 名称 | 报价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费费率（暂以200万作为计算基数） | 费率 % | 费率 %×200万元= 元 |
| 2 | 效果图（暂以5张计） | 单价 元 | 单价 元×5张= 元 |
|  |  |  | 总计 元 |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

时间：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。