江苏航运职业技术学院

招　标　文　件

项目名称：双回路供电保障与电力增容项目监理招标

项目编号：HYZB20220224008

招标单位： 江苏航运职业技术学院

- 日     期：  2022 年 2月 24日

第一章  招标公告

江苏航运职业技术学院，对其所需的双回路供电保障与电力增容项目监理招标进行公开招标，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称：

项目名称：双回路供电保障与电力增容项目监理招标。

二、采购预算及最高限价：

双回路供电保障与电力增容施工项目总价为7629634.03元。本项目最高限价为14万元。最终报价超过最高限价的为无效响应文件。疫情原因，需要勘察现场，提供身份证及最新苏康码截图，请提前至少一天与我校人员联系。

三、项目需求说明：

1、招标内容：双回路供电保障与电力增容项目监理，工作范围为施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和质保阶段全过程监理。协助业主办理图纸审查和各项报批工作，对工程进行质量、进度、造价、安全四大方面进行控制，对合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系协调，工程竣工资料审核、竣工结算初审等。

2、服务地点：江苏航运职业技术学院内；服务期限：自工程施工准备阶段至质保阶段的监理服务。

3、工期要求：具体以招标人的书面通知或合同约定为准。

4、质量要求：合格。

5、本次招标对投标人拟派项目监理机构人员配备要求如下表所示：

| 岗位 | 人员数量 | 专业 | 持证上岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟派项目总监理工程师 | 1名 | 电力专业 | 国家注册监理工程师执业资格，不得为企业的法定代表人或董事长 |
| 专业监理工程师 | 1名 | 电力或机电安装工程专业 | 国家注册或省级监理工程师执业资格 |
| 监理员 | 2名 | 电力或机电安装工程专业1名、 建筑土建专业1名 | 监理员岗位证书，具有《工程质量检测见证取样人员岗位证书》，否则另需增加一名见证取样人员 |
| 总 计 | 4名 |  |  |
| 备注 | - 根据苏建建管【2014】701文附表对江苏省建设工程施工项目经理部主要管理人员配备标准要求，结合本工程实际情况，确保工地监理人员配备。以上所列人员为最低配备标准，监理单位必须随工程施工进展并按招标人要求，逐步调整充实监理人员，并确保人员到位。表中所列的人员均须为投标人正式人员且持证上岗，由招标人与中标人签订合同前进行核实。如不满足，招标人有权拒签合同，取消其中标资格，没收其投标保证金。 - 上述所有监理人员均须身体健康，男性年龄不得超过60周岁，女性年龄不得超过55周岁。 - 拟派项目总监理工程师、专业监理工程师及监理员的专业以国家注册监理工程师证书中的注册专业或所学专业（学历证书中的专业）或职称评定的专业为准。 |  |  |

四、服务商资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、独立法人资格，有效营业执照，具有独立订立合同和履行合同的能力，并在人员、设备、资金等方面具备相应的服务能力。

2、本项目不接受任何形式的联合体投标，中标后不得分包、转包。

3、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供截图）。

4、本次招标要求投标人须具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上或工程监理综合资质。

5、本工程项目监理机构中的总监理工程师要求如下：

（1）为本单位的在职职工，具有《国家注册监理工程师（电力工程专业）》证书（以注册专业为准），具有高级工程师职称；

（2）本工程不接受投标人的法定代表人或企业负责人担任项目总监理工程师；

（3）本工程不接受企业退休人员和60周岁及以上人员担任项目总监理工程师。

6、投标人的授权委托人、项目监理机构组成人员必须是本企业固定在职人员。投标时，投标人应提供授权委托人、项目监理机构总监理工程师、项目监理机构组成人员与本单位签订的有效劳动合同，以及投标人所在地社保部门出具的开标当月前6个月内任意1个月上述人员在该单位的参保证明。

7、近三年内所监理项目未被项目主管部门因质量安全问题通报（承诺书格式自拟）。

请投标人认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

五、服务商下载招标文件、投标文件的递交：

1.投标时间：2022年3月17日上午9：30；

开标时间：时间另行通知。

2.投标地点： 江苏航运职业技术学院大学生创业园一楼评标专用办公室（西大门北侧大学生创业园一楼）评标办公室。

3、标书文件联系人：黄老师：电话：0513-85960860

4、项目答疑联系人：严老师：电话：15206297568

六、服务时间及付款方式：

中标单位在签订合同前，缴纳履约保证金伍仟元整。签订合同后，工程竣工验收通过并提交全部监理资料后30天内,开具发票，甲方将支付合同价的 100%。(以项目单位提供的工程明细为准），待运行正常3个月后（自验收合格之日起算），将履约保证金无息退还。

七、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@ntsc.edu.cn。

八、评标流程简介：

本次评标采用综合评分法。评标委员会对招标文件中规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

第二章  投标方须知

一、投标报价

1．本项目不接受任何有选择的报价。

2．投标报价均以人民币为报价的币种。

3．报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定。

4．投标总报价应包括下列费用：

（1）报价响应包括所投标的物及完成该服务所需的配套费用、招标代理费、税费及检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及招标响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（2）投标人应自行对现场环境进行认真踏勘，对现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及实施过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加费用的要求，实施时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

5．一次报定的总价为成交价。成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6．报价响应人应详细阅读报价文件的全部内容，根据项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按报价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

- 二、投标费用

无论报价过程和结果如何，参加报价的响应人自行承担与本次项目报价有关的全部费用。

三、投标响应文件的编写及装订:

- （一）投标响应文件的编制及装订

1．响应材料由： 资格审查文件、②技术响应文件、商务报价响应文件共三部分组成。

2．投标人按招标文件要求编写技术响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经参加响应供应商法定代表人或被授权人签字并加盖公章。

3．投标响应文件的 “资格审查文件”、“技术响应文件”、“商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”、“技术响应文件”之中。

（二）投标响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件：

1、独立法人资格，有效营业执照，具有独立订立合同和履行合同的能力，并在人员、设备、资金等方面具备相应的服务能力。

2、本项目不接受任何形式的联合体投标，中标后不得分包、转包。

3、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供截图）。

4、本次招标要求投标人须具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上或工程监理综合资质。

5、本工程项目监理机构中的总监理工程师要求如下：

（1）为本单位的在职职工，具有《国家注册监理工程师（电力工程专业）》证书（以注册专业为准），具有高级工程师职称；

（2）本工程不接受投标人的法定代表人或企业负责人担任项目总监理工程师；

（3）本工程不接受企业退休人员和60周岁及以上人员担任项目总监理工程师。

6、投标人的授权委托人、项目监理机构组成人员必须是本企业固定在职人员。投标时，投标人应提供授权委托人、项目监理机构总监理工程师、项目监理机构组成人员与本单位签订的有效劳动合同，以及投标人所在地社保部门出具的开标当月前6个月内任意1个月上述人员在该单位的参保证明。

7、近三年内所监理项目未被项目主管部门因质量安全问题通报（承诺书格式自拟）。

以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。

B、技术响应文件：

- 技术响应文件要根据技术标打分标准，提供相应材料，格式自拟。

- C、商务报价响应文件：

- 商务报价应包括招标文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。本次项目为固定总价报价，格式自拟。

- （三）报价响应材料的份数、签署

1．供应商应准备 伍 份完整的响应文件（一正四副）。

2．响应文件分三册装订、密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术响应文件”，第三册为“商务报价响应文件”（报价单），响应文件的第一册、第二册、第三册应分别单独密封，并在封袋上分别标明“资格审查文件”、“技术响应文件”、“商务报价响应文件”字样。

（四）报价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、供应商名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

四、本招标文件由采购单位解释。

1．供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在招标文件发布后法定时间内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2．供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3．采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响招标文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次招标文件截止法定时间前，以网上发布形式通知所有接收招标文件的供应商，按法定时间顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对报价文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

第三章 开标及评标

- 一、招标人组织开标。

二、评委会由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

- 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标方质疑，投标方法定代表人或法定代表人委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准：

1、该项目控制价为拾肆万元整。低于控制价的为有效标，高于控制价的为无效标。

2、开标程序：资格评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。

3、评标采用综合评分法，评标委员会对各单位资质、信誉、技术功能和价格等进行综合评审，在满足招标文件实质性要求前提下，综合各项评分因素进行综合评审后，原则上以总得分最高的投标人作为中标候选单位。投标人总得分为技术标、商务标评定分之和。本次评标，技术标满分60分，商务标满分40分，总分值为100分。投标人的技术得分为各技术评委对该投标人各技术分项评分之和的算术平均值。得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4、技术分评分要点：

| 评审内容 | 满分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 体系认证 | 6 | 质量认证2分，环境认证2分，健康体系认证2分；没有得0分。 |
| 技术方案 | 8 | 项目管理计划详细3-4分，一般0-2分。 |
|  |  | 主要工序及特殊工序监理方法全面、先进、可行性高得3-4分，一般0-2分。 |
| 进度保障 | 6 | 进度控制措施得力，可行4-6分；一般0-3分。 |
| 安全保障 | 6 | 安全保障体系完备、措施得力4-6分；一般0-3分。 |
| 质量保障 | 6 | 质量保障体系完备、措施得力4-6分；一般0-3分。 |
| 企业实力 | 15 | 总监理工程师： 执业年限（以国家注册监理工程师执业资格证书签发日期为准）不满3年的得1分，3年（含）以上不满6年的得2分，6年及以上的得3分。 |
|  |  | 专业监理工程师： 电力专业监理工程师，具有国家注册监理工程师资格的，每有一人得2分，具有省注册监理工程师资格的，每有一人得1分；本项最多8分。 房屋建筑工程专业监理工程师，具有国家注册监理工程师资格的，每有一人得2分，具有省注册监理工程师资格的，每有一人得1分；本项最多4分。 |
| 拟投入现场的设备、检测仪器等 | 8 | 应配备有全站仪、水准仪、数字万用表、接地电阻表（均需提供购买发票复印件及有效期内的检定证书），有 1项得2分，最高得8分。 |
| 同类工程业绩和实施经验 | 5 | 企业自2019年1月1日以来同类工程的业绩每个得1分，最高5分。 |
| 合 计 | 60 |  |

5、商务标评分方法如下：

- 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价／投标报价)×40。

- 6、根据上述评分标准，由评委进行综合打分，最终得分最高的为第一中标候选人，在分数相同的情况下由评委投票确定中标候选人。若第一中标候选人弃标的，则由第二中标候选人中标。若第二中标候选人弃标的，则由第三中标候选人中标，依次类推。中标价对应各投标人投标价。

7、评标委员会在评标工作完成后，宣布评标结果，招标人将视情况对中标候选人进行进一步考察，考察结束后，在学院校园网上对中标候选人进行公示，时间为3天。

8、若在中标结果公示期间，第一中标候选人被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以依法重新招标。

9、招标人将在公示结束后的3个工作日内，向中标人发出中标通知书。

10、中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同。

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

七、其他注意事项

1、评标委员会不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。

2、若出现少于三家投标方进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3、投标方应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担相关费用。

4、不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

5、投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

第四章 监理的相关要求

1. 监理人的通用条件

1.1 监理的范围和工作内容

1.1.1 监理范围在专用条件中约定。

1.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

（23）对设计、施工人员进行现场考勤。

1.2 监理相关服务依据

1.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

1.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

1.3 项目监理机构和人员

1.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

1.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

1.3.3监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

1.3.4 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

1.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

1.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

1.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

1.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

1.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

1.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

1.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2．委托人的义务

2.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

2.2 提供资料

委托人应无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

2.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

2.3.1委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

2.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

2.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

2.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

2.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

3. 违约责任

3.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

3.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

3.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

3.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

3.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

3.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

3.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

3.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

4. 监理人专用条件

4.1 监理的范围和内容

4.1.1 监理范围包括：施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和质保阶段全过程监理。协助业主办理图纸审查和各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料审核、竣工结算初审等。

4.1.2监理工作内容除通用条款中规定的内容外，还包括以下内容

（1）协助委托人完成各项报批工作；

（2）审核承包单位施工组织设计和施工方案，并督促检查承包单位按规范、规程、标准及图纸进行施工；

（3）审核承包单位的各项施工准备工作；

（4）审查督促承包单位施工管理制度、质量管理、安全管理和质量保证体系，确保体系（及制度）的建立、健全和实施。负责施工现场的安全生产管理工作，按市文明工地要求进行管理，督促检查并考核施工单位安全防护措施及设备满足施工要求。

（5）监理人员应熟悉及消化各专业图纸，了解设计要求、意图。协助组织设计交底、施工图纸会审及审查设计变更；

（6）审核承包单位提出的分包单位的资质；

（7）实施施工单位的质量、进度、投资、安全四大控制，工程合同和信息管理及工程中的组织协调工作，对各类变更、材料调价、新增工程量进行询价及审核；

（8）复核计算已完工程量，对工程变更和技术核定调整的工程进行初步审核，签署工程付款凭证；并对竣工结算进行初审；

（9）审查工程使用的原材料、半成品、成品和设备质量，按程序进行见证取样、送样、封样。同时配合委托人考察设备供应，进场设备开箱检验及安装调试确认；

（10）按时向委托人提供形象进度报告，每月向委托人提交监理月报；

（11）分部、分项工程质量签证，组织基础、结构中验和竣工预验收，并提出工程质量评估报告，协助委托人组织竣工验收，办理竣工资料备案手续；

（12）按照工程监理规划的要求，采用旁站、巡视和平行检查等形式监理工程质量。负责施工工序过程中的质量控制，对重要工序和关键部位实行旁站监理，对隐蔽工程进行复验签证及时检查质量保证资料记录。

（13）负责竣工图和各项工程相关资料的审查，督促施工单位完成资料的归档工作；

（14）应对承包单位在施工场地的工作人员进行安全教育，督促施工单位完成资料的归档工作；并做好巡查记录，监督承包单位不得违反安全管理的规定进行施工。如承包单位发生安全事故，监理单位视情况承担相应责任；

（15）应对工程竣工施工资料审核、竣工结算初审。

（16）项目资金来源为全额财政资金，须严格执行资金预算计划，监理单位须监督承包单位严格按施工进度施工，因承包单位未能如期完工原因造成的资金支付问题，由监理单位、承包单位自行承担责任。

4.2 监理与相关服务依据

4.2.1 监理依据包括：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程质量管理条例》等现行国家法律。

4.2.2 相关服务依据包括：

（1）本工程的监理合同、工程施工合同及与工程相关的其他合同；（2）《建设工程监理规范》（GB50319-2000）；（3）国家和工程所在地现行有关工程建设的法律、法规、政策和规定；（4）本工程的设计文件施工图纸、设计变更通知单、图纸会审纪要等其他有关技术文件；（5）经委托人认可的监理大纲、监理规划和监理实施细则及施工组织设计、施工方案等；（6）委托人签发的工程监理委托书；（7）国家所有现行的工程建设规范和质量验收规范及检验评定标准等。

4.3项目监理机构和人员

4.3.1按照《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》配备监理人员进场提供监理服务，本项目设总监   名、专监   名、监理员   名(根据工程数量配备专监人数)。

项目监理人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 职业资格证编号 | 职称 | 从业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监 |  |  |  |  |
| 2 | 专业监理工程师 |  |  |  |  |
| 3 | 监理员 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

4.3.2更换监理人员的其他情形：

（1）在本工程项目监理期间，监理人必须按投标时的承诺配备监理人员，不得更换或减少监理人员。否则，每更换或减少一人扣监理合同价的10%.总监理工程师每周出勤不少于5天，每天不少于8小时；专业监理工程师和监理员每周出勤不少于6天，每天均不少于8小时。否则，按每人每天扣1000元处罚。因工期紧，任务重，投标人必须在工程施工期间监理人员作息时间与工地施工同步，全天候全过程跟踪监理，如不能执行，按5000元/次违约金。

（2）监理人应根据工程监理需要，按委托人的要求适时调派相应专业监理人员。若监理人在工程监理过程中，不按委托人的要求及时调派专业监理人员的，委托人将对监理人按每人每天扣2000元进行处罚，至监理人调派专业监理人员到场监理为止。

（3）若监理人员在工作中不严格把关、弄虚作假，未能按照《建设工程监理规范》

（GB50319-2000)的要求履行监理职责的，则发包人将视其情况的严重程度，按监理合同价的1%至5%作为违约金处罚，情节严重者，委托人有权立即终止合同。

（4）监理人应对投入本工程的监理人员切实做好安全教育工作，若在施工期间发生监理人员意外伤害，则所引起的一切责任与费用均由监理人自行承担。对施工单位必须按有关安全技术操作规程要求进行严格监理，确保工程达到安全文明施工要求。

（5）当出现下列任何一种情况时，委托人有权向监理人提出调换监理人员直至终止本合同：

1)监理人员的资历和能力不足以胜任所担负的岗位职责时；

2)驻现场监理人员不履行职责或履行职责不力时；

3)监理人员的行为违反职业道德时；

4)监理人或监理人员向承包人介绍施工单位或推销工程材料与设备时。

（6）当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，有权向监理人发出指明其未履行义务的通知，监理人应在收到通知后3日内予以答复。否则，委托人自发出通知后7日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止，由此造成的所有后果及损失均由监理人承担。

（7）若监理人在市建设主管部门组织的检查、评比中，被通报批评的，则按监理合同价的1%进行处罚；累计被通报批评三次的，委托人有权立即终止合同，由此造成的所有后果及损失均由监理人承担。

（8）根据施工实际需要适时配合施工单位加班施工，尤其是隐蔽工程和砼浇筑时必须有专业监理人员值班驻守，如现监理人员不到岗每次罚款5000元以上。

（9）监理人在本工程实施过程中必须守法经营，若监理人及其监理人员被纪检部门查实在本工程监理过程中存在经济违纪行为的，委托人将按监理合同价的1%作为违约金处罚；若监理人及其监理人员被司法机关查实认定在本工程监理过程中有经济犯罪行为的，委托人将按监理合同价的2%作为违约金处罚。

（10）上述对监理人的罚款或违约金监理人均以现金交纳，不得以监理费中抵扣。

（11）本工程监理合同履约保证金在本工程竣工验收合格后七日内一次性退还（不计利息）。

4.4 履行职责

4.4.3 对监理人的授权范围： 对本工程质量、进度、投资、安全四大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《委托监理合同》内发包人委托的职权。

需要取得委托人批准才能行使的职权：工程开工令、停工令、工程款支付、工程量签证以及其他超出委托人授权之外的职权。

4.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 须经发包人同意  。

4.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：（1）开工前监理人应向委托人报送3份委托的总监理工程师及其监理机构主要人员名单、监理规划，得到委托人的批准后实施。（2）每周报经总监理工程师签认的承包人的下周计划及本周完成情况统计报表给委托人。（3）每月底前报经总监理工程师签认的承包人的下月工程进度计划、每月初报经总监签认的上月完成工程量计量表、上月工程变更价款报告汇总、上月完成工程量的价款汇总（均一式四份）给委托人。

5. 违约责任

5.1 监理人的违约责任

5.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷最终结算审计总造价。

5.2 委托人的违约责任

5.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 监理人交纳履约保证金，且双方签字盖章后 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：不计。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：不计。

6.3解除：按本合同约定解除与终止。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 当地建设部门 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （1）种方式：

（1）提请  南通  仲裁委员会进行仲裁。

（2）向   工程所在地   人民法院提起诉讼。

8.补充条款：

8.1 严格执行监理合同，现场监理人员必须尽心尽责，旁站人员必须跟班检查，配合工程实施作业进行全过程跟踪监理，发现施工中安全、质量等问题及时指出并督促其完成整改；遇有夜间施工，须安排夜间值班，24小时有人值守，否则监理人必须支付给委托人500元/次的违约金。

8.2拟用于现场的检测设备与投标文件一致，未经委托人同意不得随意更换。

8.3监理人无权变更设计图纸。

8.4监理人在工程监理过程中，对自身的安全负责（并负责对自身监理人员的意外伤害险、施工场地内自身人员的生命财产险的保险），如发生安全事故责任自负。

8.5监理文书资料是监理人在项目实施过程中直接形成的，监理人必须做好各种原始记录的保存工作；监理人在监理过程中须加强对承包人工程资料的管理，既要做好指导工作，又要督促其及时收集和整理，做到及时完整、准备；现场监理人员应设专人收集监理文书资料，建立台帐制度，确保资料完整，符合科学化、规范化的要求；工程竣工后应及时将监理文书资料整理归档；工程竣工资料验收时，监理资料也作为验收内容之一；监理人的监理资料必须满足档案归范的要求，在竣工验收后一周内将备案审核通过的监理资料交委托人一份。

8.6所有监理人应支付给委托人的违约金、赔偿金，监理人同意委托人在监理报酬中直接扣除。

8.7若在监理期因监理人员未履行监理职责，而引起质量问题、安全问题的，视情况严重程度，扣减监理费的5%～50%，情节特别严重的，扣减全部监理费用。

8.8监理人应根据工程监理需要，按委托人的要求适时调派相应专业监理人员。若监理人在工程监理过程中，不按委托人的要求及时调派专业监理人员的，监理人按每人每天1000元向委托人支付违约金，直至监理人调派专业监理人员到场监理为止。

8.9履约保证金，监理应按约定的时间和数额，以银行转账（必须从投标人基本账户转出）方式向发包人提交履约金。

A、监理人违约时，对履约保证金的处理：

(1) 未能按时完成工程，交付工程验收，不退还全部工期履约保证金；同时承担由此带来的一切损失和费用；

(2) 未能完成合同质量标准要求的，不退还全部质量履约保证金；同时承担由此带来的一切损失和费用；

(3) 发生人员伤亡事故的，不退还全部安全履约保证金；同时承担由此带来的一切损失和费用；

(4) 在施工过程中必须严格遵守国家廉政纪律，不得向发包人及相关单位的有关人员请客送礼，一旦发现有违纪行为按照管理权限追究相关责任，不退还全部廉政履约保证金；同时承担由此带来的一切损失和费用；

(5)更换项目总监或任何监理人员，必须经业主审查同意，且不退还全部监理人员履约保证金；

(6)未按发包人要求及时完成竣工资料及结算资料，不退还全部资料及结算保证金且每延期一天，再向委托人支付违约金3000元；

B、履约保证金退还时间：

履约保证金在实现目标考核任务后，工程整体竣工验收通过，且达标后一周内退还（不计息）。

8.10当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，有权向监理人发出指明其未履行义务的通知，监理人应在收到通知后3日内予以答复。否则，委托人有权终止本委托监理合同，由此造成的所有后果及损失均由监理人承担。

8.11若监理人在市建设主管部门组织的检查、评比中，被通报批评的，监理人应按监理合同价的1%向委托人支付违约金；累计被通报批评三次的，委托人有权终止本合同，由此造成的所有后果及损失均由监理人承担。

8.12监理人在本工程实施过程中必须守法经营，若监理人及其监理人员被纪检部门查实在本工程监理过程中存在经济违纪行为的，监理人应将按监理合同价的1%向委托人支付违约金；若监理人及其监理人员被司法机关查实认定在本工程监理过程中有经济犯罪行为的，监理人除按监理合同价的2%向委托人支付违约金外，委托人可以终止本合同。

8.13监理人应采取切实措施，确保完成投标时承诺的考核目标，并按招标文件规定提交履约保证金。监理人不能实现监理大纲目标时，同意自动放弃全部履约保证金。

8.14考核细则

A.单项工程未在规定时间内完成的，逾期处以200元/天。

B.施工过程中经查发现野蛮施工行为的，处以200元/次。

C.施工过程中发生安全责任事故的，处以1000元/次，若发生重大安全事故的则扣除履约保证金及当年全额监理费，且甲方有权解除合同。

D.验收过程，发现重大质量缺陷或与维修方案存在较大偏差的，视情况处以1000-10000元/次。

E.监理月报经查存在弄虚作假、不符合实际情况的，扣减500-2000元/次。

F.单个工程竣工结算资料未在规定时间内收集齐全的，逾期处以200元/天。

G.单个工程结算经审计后，核减率较监理初审额大于5%（不含）的，核减率每超过1%，扣减监理酬金的3%。中间值按直线法内插计算。

8.15根据目前疫情防控要求，监理人为外地企业的，在本项目施工期间，需驻本地并具备办公场所，且在收到中标通知书10天内提供相关办公场所证明（房产证或租房协议书）。委托人将组织对监理人办公场所进行审查，若监理人在期限内无法满足提供办公场所的需求，每推迟一天，承担违约责任，罚款1000元/日，提供虚假证明材料的，一律按废标处理。

第五章、项目需求

一、工程质量目标：

本工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计标准等有关规定，达到国家电网有限公司优质工程标准。工程典型设计应用率和标准物料执行率达到100%、施工工艺达标率达到100%；工程“零缺陷”投运；工程使用寿命满足公司资产全寿命要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。

二、安全目标：

严格执行国家、行业、国家电网有限公司等有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标：

（1）不发生七级及以上人身事件；

（2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；

（3）不发生七级及以上施工机械设备事件；

（4）不发生火灾事故；

（5）不发生环境污染事件；

（6）不发生负主要责任的一般交通事故；

（7）不发生信息安全事件；

（8）不发生对公司造成影响的安全稳定事件。

三、进度目标：

坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性进度计划按时完成。

四、投资控制目标：

在满足安全质量的前提下，优化工程技术方案，合理控制工程造价，严格规范建设过程中设计变更、现场签证，严格执行合同，做好工程项目结算工作，实现工程造价与结算管理目标。

五、档案管理目标：

严格按照国家、行业、国家电网有限公司和项目建设管理单位的相关档案管理规定进行档案管理，将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现档案归档率100％、资料准确率100％、案卷合格率100％，保证档案资料的齐全、准确、规范、真实、系统、完整，同时保证在合同规定的时间移交竣工档案。

六、其他目标：

应确实贯彻国家电网有限公司标准化建设相关要求。

第五章  投保文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年     月     日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院*****采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：   年  月  日

（粘身份证复印件）

- 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的******采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉洁承诺书

参加学校采购活动廉洁承诺书

一、为了保证学校该项目活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学校采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1．以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2．报销或支付应由其个人负担的费用；

3．宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4．其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响项目质量的行为。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》（通纪发〔2005〕28号）给予的如下处罚：

（一）参加采购的成交无效；

（二）处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

（三）采购中心对不良行为予以记录并公告；

（四）半年至三年内禁止参加学校采购活动；

（五）情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、现场勘察承诺函

现场勘察承诺函

江苏航运职业技术学院：

依据贵单位 （采购项目名称及项目编号）项目招标文件的要求。我方已于       年    月    日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

1．经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的服务范围、现场环境等所有情况。

2．我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3．我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔和增补签证要求。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年     月     日