比选公告

根据江苏航运职业技术学院采购管理办法的有关规定，江苏航运职业技术学院_教工食堂亮化项目设计服务_项目采用比选方式采购，欢迎各潜在供应商响应。

一、采购项目名称及采购预算：

采购项目名称：教工食堂亮化项目设计服务

项目编号：HYXJ2024051

采购预算：2.6万元(最高限价)

二、供应商资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、投标人资质要求: 投标人具有工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质。

3、项目负责人资质要求：项目负责人需具有国家一级注册建筑师注册证书（须在注册有效期内且注册单位为投标单位）。

三、递交响应文件截止时间及地点

递交响应文件截止时间：2024年7月18日9时30分

递交响应文件地点：江苏航运职业技术学院西大门北侧创业园一楼评标室。

邮寄响应文件地点：江苏航运职业技术学院资产管理中心217室。

四、联系方式

采购单位名称：江苏航运职业技术学院

地址：南通开发区通盛大道185号

联系人：

资产管理中心：黄老师；电话：0513-85960860

需求部门：顾老师；电话：0513-85965509

2024年 7月 10日

项目需求

一、项目概况

1.工程名称：教工食堂亮化项目设计服务

2.工程地点：江苏航运职业技术学院教工食堂（思本轩三楼）

3.工程投资额：约90万元。

二、设计服务内容：教工食堂亮化项目设计方案图及施工图纸的编制工作。

1.教工食堂亮化项目具体要求：

1.1.工程投资额约90万元，设计方案落地应控制在预算以内。

1.2.教师就餐区亮化。

1.3.前场功能区进行重新分隔，除保持原有的快餐售卖区外，还需增加早点（含面条前场加工）售卖区，米面油、净菜和卤菜的售卖区。

1.4.对原冷食制作区进行重新规划，增加必要的设备，使其符合冷食加工条件。

1.5.将洗碗机调整至食堂西北角，增加洗碗机传送带。

1.6.设计图纸最终须经市场监督管理局确认为准。

2.投标时须提供设计平面图（A3尺寸及以上）参与比选

3.中标后，提交方案图，经采购人审核并由投标人按照采购人的意见调整修改，方案图确定后进行下一步的施工图设计。

4.中标后的施工图图纸需经采购人初步审核，对于图纸中出现的问题由投标人负责调整修改；

5.最终版图纸出蓝图一式6份，建议以 A2尺寸为主(确保图纸完整，文字和尺寸标注比例正确，内容明确)；

6.图纸应严格遵守国家和地方现行相关规范及标准文件，如有需要设计方配合办理消防审批和审图中心审批等手续。

7.设计周期要求，本工程计划设计周期20日历天及后续服务,具体以采购人要求为准。其中方案阶段为10日历天，施工图为10日历天。

三、现场勘察

1.时间：2024年7月12日8:00-11:00

2.联系人：顾老师；电话：0513-85965509

四、付款方式

1．根据经采购人确认的本项目招标控制价作为计算设计服务费的基准价。

2．项目竣工验收合格、项目结算审计后，甲方向乙方一次性付清（效果图费用按实支付）。

供应商须知

一.适用范围：本次采购项目。

二.联合体：不接受联合体询价。

三.履约保证金：不收取履约保证金。

四.询价费用：不收取成交服务费，但供应商须承担参加询价有关的其他费用。

五.响应文件组成：为了方便评标，响应文件中的各项内容必须按照下列规定格式要求制作。

（一）资质部分：

1、法人身份证复印件；

2、三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本）；

3、企业资质证书及项目负责人证书。

（二）报价部分

1、询价报价表。

六.报价

（一）本项目招标控制价：设计费费率2%（暂以90万元作为计算基数）；效果图1000元/张（依中标价按实结算）。

（二）报价包括为完成本项目所需的人力、利润、税金及其他不可预测等所有费用。

七．比选方法及标准

1.比选程序：资格评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。

2.评标办法：

综合评分法，评标小组对各单位资质、信誉、图纸和价格等进行综合评审。在满足投标人资质要求前提下，对投标人的技术标和商务标进行综合评审，以总得分最高的投标人作为中标候选人，中标候选人的报价为中标价。投标人总得分为技术标、商务标评分之和。本次评标，技术标满分70分，商务标满分30分，总分值为100分。

（1）技术标评分要点如下：

| 序列 | 评分内容 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业 资信 | 投标人具备质量管理体系认证证书的，得2分； 具备环境管理体系认证证书的，得2分； 具备职业健康安全管理体系证书的，得2分； 以上证书须都在有效期内，否则不得分；本项最高得6分； （提供相关证明材料复印件并加盖供应商单位公章） |  | 6分 |
| 2 | 企业业绩 | 1.投标人自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）每承担过一项建筑面积在2000m²以上的学校建筑改造工程设计业绩（需提供设计合同复印件并加盖公章，如不能体现建筑面积要求的，另需提供业主加盖公章的证明材料，否则不得分），每提供一个得1分，最多得4分 2.2020年1月1日至投标截止时间（以获奖证书日期为准），投标单位承担的学校类建筑工程设计项目获得省级(含省级)及以上优秀工程设计三等奖及以上的，有一个得2分，本项最多得6分。 |  | 10分 |
| 3 | 项目负责人 | 拟派项目负责人除具有“一级注册建筑师”执业证书以外同时具有建筑类专业“高级工程师职称”的得1分。 |  | 1分 |
| 4 | 项目组成员 （除项目负责人外） | 一、项目组人员（项目负责人除外）配置情况： 1.建筑专业设计负责人具有“一级注册建筑师”执业证书的得1分；具有“高级工程师职称”的得1分。本项最高得2分。 2.结构专业设计负责人具有“一级注册结构师”执业证书的得1分；具有“高级工程师职称”的得1分。本项最高得2分。 3.给排水专业设计负责人具有“注册公用设备工程师（给水排水）”执业证书的得1分；具有“高级工程师职称”的得1分。本项最高得2分。 4.电气专业设计负责人具有“注册电气工程师”执业证书的得1分；具有“高级工程师职称”的得1分。本项最高得2分。 5.暖通专业设计负责人具有具有“注册公用设备工程师（暖通空调）”执业证书的得1分；具有“高级工程师职称”的得1分。本项最高得2分。 注： 二、需提供职称证书和执业资格证书复印件予以佐证（如执业资格证书或职称证书无法体现相关专业，则另需提供有效证明材料复印件） 三、以上岗位人员不可重复。 四、提供的证明材料如为复印件需加盖供应商单位公章。 |  | 10分 |
| 5 | 方案设计 | 设计范围和设计内容 | 1.符合项目性质要求和相关设计规范，设计文件说明与平面图内容完整，具有系统性， 表达准确。总体设计思路明确。优秀6分， 良好3分，一般1分。 2.方案图纸符合文件规定的设计定位、设计原则以及各分项设计要求，方案脉络清晰。优秀6分， 良好3分，一般1分。 | 12分 |
|  |  | 设计说明和设计方案 | 教工食堂亮化方案首先应对就餐区进行美化亮化，提升就餐体验，同时对前场加工区、冷菜间、洗碗间等区域进行合理的布局调整，使符合食品加工规范。整体方案（包括但不限于在接受任务后，对项目的规划建设意图方案、现场问题处理期限的服务承诺，实施措施等）进行评分： 1.主体设计明确、构思理念新颖，方案对规划、成果把握到位、展示充分、重点突出，整体装饰效果较好。优秀6分， 良好3分，一般1分。 2.平面布局（含平面功能布置、流线分析、固定家具布置）空间合理、光线通透、功能实用。优秀6分， 良好3分，一般1分。 3.充分利用现有的建筑格局和空间，构思新颖有创意，功能布置合理。重要空间节点稳重大气、用材合理、配色舒适；优秀6分， 良好3分，一般1分。 4.设计风格与建筑设计风格协调，空间设计合理，创意优良、细节精美、造价适度。优秀6分， 良好3分，一般1分。 | 24分 |
|  |  | 绿色环保经济 | 采用新型环保技术，节约投资运行费用，符合国家绿色节能环保方向。优秀5分， 良好2分，一般1分。 | 5分 |
| 6 | 服务承诺和响应时间 | 为保证设计服务进度，沟通顺畅，投标人自接到招标人电话或信息通知，1小时内能响应并到招标人单位的，得2分；1.5小时内能响应并到招标人单位的，得1分；其余不得分，此项最高2分。 投标单位自行阐述并做出承诺，并提供佐证（承诺书格式自拟）。 |  | 2分 |

（2）商务标评分方法如下：

商务评标基准分为30分，满足招标文件要求且有效投标价格总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价总价)×40。采用四舍五入法，得分保留小数点后两位。

根据上述评分标准，由评委进行综合打分，总得分最高的为第一中标候选人。若总得分相同，则商务标得分高者，为第一中标候选人；若还是得分相同，则抽签确定第一中标候选人。

3.若第一中标候选人弃标的，则重新评审后，确定是否顺次递补或重新招标。

4.评标小组完成评标工作后，形成评标记录，报学校审批后，在校园网上公示中标候选人，公示期为*天。

5.在中标结果公示期间，招标方查实第一中标候选人存在弄虚作假、影响中标结果的违法违规行为，不符合中标条件的，招标方可以根据评标小组提出的中标顺序，依次确定其他中标候选人为中标人，或依法重新招标。

八、废标条款：

1.不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

2.投标时未提供设计平面图（A3尺寸及以上）的作无效标处理。

九．响应文件装订

（一）响应文件按着“响应文件组成”的顺序统一编目、编码，装订成一式三份（A4纸），响应文件所有页面必须加盖供应商公章。

（二）供应商愿意提供与本次询价有关的其他资料，可视各自的情况自行编制，规格幅面应与其他询价资料一致，附于响应文件之后，与其他询价资料页码统一编目、编码装订。

十．响应文件递交

供应商应当在询价文件要求的截止时间前，将响应文件密封、盖章送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，询价小组拒收。

九．评标办法

附  件1:

报价表

| 序号 | 名称 | 报价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费费率（暂以90万作为计算基数） | 费率 % | 费率 %×90万元= 元 |
| 2 | 效果图（暂以8张计） | 单价 元 | 单价 元×8张= 元 |
|  |  |  | 总计 元 |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

时间：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。